UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Disciplina: Engenharia de Software I

SOFTWARE JOGO DA VELHA
Orientado pelo professor Jucimar Jr.

Equipe: Diego Barros Mat: 0725080010
        Helder Cunha Mat: 0725080017
        João Guilherme Mat: 0725080140

Manaus
Novembro

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO SOFTWARE JOGO DA VELHA

WHEN	WHAT	WHY	WHERE	WHO	HOW
05/11/10	Esboço do projeto	Criou-se as classes: Fronteira, controle, entidade.	livre	Helder Cunha	Eclipse
06/11/10	1 parte do menu principal	Criou-se o método Menu Principal	livre	João Guilherme	Eclipse
06/11/10	Selecionar interface.	Permitir ao usuário escolher a interface texto ou gráfico.	livre	João Guilherme	Eclipse
07/11/10	Selecionar Jogador	Permitir ao usuário escolher o seu oponente (humano ou robô).	livre	Helder Cunha	Eclipse
08/11/10	Casos de uso	Mostrar o que deve ser feito no projeto.	livre	Diego Barros	Umbrello
08/11/10	Selecionar Nível	Permitir ao usuário escolher o nível do jogo contra o oponente robô.	livre	Helder Cunha	Eclipse
09/11/10	Diagrama de Sequência em formato png.	Mostrar o fluxo de sequência das atividades pelo programa.	BibliotecaEST	Diego Barros	Umbrello
09/11/10	Interface de texto	Mostrar ao usuário o módulo do jogo da velha em interface de texto	livre	João Guilherme	Eclipse
09/11/10	Jogador X Humano	Foram feitas os módulos iniciar partida e jogar.	livre	Helder Cunha	Eclipse
09/11/10	Descrição do projeto	Mostrar o escopo do projeto, juntamente com os requisitos Funcionais e não Funcionais.	livre	João Guilherme	BrOffice
11/11/10	Jogador X Humano	Foram feitos os Métodos para verificar posição válida e posição vazia.	livre	Diego Barros	Eclipse
11/11/10	Jogador X Humano	Foi terminado o módulo Jogador X humano, modo texto.	livre	Helder Cunha	Eclipse
11/11/10	Diagrama de sequência e casos de uso em formato xmi.	Mostrar o fluxo de sequência das atividades pelo programa.	livre	João Guilherme	Umbrello
12/11/10	Descrição do projeto atualizado.	Mostrar o escopo do projeto, juntamente com os requisitos Funcionais e não Funcionais.	BibliotecaEST	Diego Barros	BrOffice
12/11/10	jogador X robô	Foi terminado o módulo Jogador X humano, modo texto, nível fácil.	livre	Diego Barros	Eclipse
12/11/10	Jogador X robô / JogadorXHumano	Foi terminado o modo gráfico jogador X humano e jogador X robô, nível fácil.	livre	Helder Cunha	Eclipse
16/11/10	Cronograma do software jogo da velha.	Mostrar o cronograma de atividades realizadas pela equipe durante o período de tempo requerido para execução do projeto.	Livre	Diego Barros	BrOffice